# Plan de Pruebas

Ayama Elite — Aplicación y sistema GPS para cetrería

| Proyecto | Ayama Elite — Aplicación móvil de seguimiento GPS junto con dispositivos físicos asociados (emisor y receptor), orientada al sector de la cetrería. |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantizar el correcto funcionamiento de software y hardware del nuevo sistema de telemetría, incluyendo la gestión de datos de vuelo y puntuación, dado el salto tecnológico frente a la versión anterior y su impacto directo en el entrenamiento y la competición de cetrería de altanería. |
| Alcance | Incluido: - Funcionamiento del emisor y receptor: localización, gestión de batería y calidad/distancia de la señal de radio. - Datos de vuelo en tiempo real y su correspondencia con el resumen guardado. - Sistema de puntuación del campeonato de altanería. Excluido: - Verificación directa de base de datos y servidores. |
| Estrategia | - Pruebas funcionales sobre localización, batería y señal. - Pruebas de regresión tras cada actualización recibida. - Pruebas exploratorias durante el uso diario del equipo. - Pruebas de rendimiento/estrés en condiciones límite (señal probada a máxima distancia y en condiciones desfavorables, no solo en escenario óptimo). - Verificación cruzada de datos con una base de referencia propia, comparando un mínimo de 10 vuelos de halcones distintos antes de confirmar un error. |
| Criterios de entrada | Aviso de actualización disponible por parte del equipo de desarrollo (Fernández/Miguel), si bien las pruebas continuas sobre el sistema no se detenían a la espera de dicho aviso. |
| Criterios de salida | El error reportado deja de reproducirse y el funcionamiento de la app y el hardware se mantiene estable durante un periodo de verificación posterior. |
| Recursos | - 1 tester principal y 2 colaboradores adicionales. - 6 halcones en total, utilizados para generar datos de vuelo reales. - Múltiples dispositivos móviles. - Vehículo propio como fuente de datos alternativa para rangos de velocidad no alcanzables con los halcones disponibles. |
| Riesgos | - Riesgo ambiental: climatología adversa afectando a la estanqueidad del hardware. - Riesgo de entorno: terreno montañoso dificultando la transmisión de señal entre emisor y receptor. - Riesgo crítico de seguridad: un fallo en localización o batería podría derivar en la pérdida real del animal. - Riesgo de cobertura de datos: los halcones propios no generaban suficiente variedad de valores (velocidad similar entre vuelos), lo que limitaba la verificación en otros rangos; mitigado usando un vehículo y ampliando el grupo de testers con halcones de perfil distinto. |